ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ

КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОПротоколом № \_\_\_\_заседания Правления Карелреспотребсоюзаот « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮДиректор ЧПОУ ПКТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н. Германова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожной карты») по созданию условий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"**

**ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Основные структурно-функциональные зоны | Наименование работ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приобретение и установка автоматических ворот шлагбаума |  |  |  |  | + |
| Установка поручней по ходу движения от калитки до входной зоны |  |  |  |  | + |
| Реконструкция спортивной площадки |  |  |  |  | + |
| Разметка подхода к техникуму яркой краской (весна – осень) |  | + | + | + | + |
| Благоустройство места для парковки машин инвалидов |  |  |  |  | + |
| 2. | Вход (входы) в здание | Ремонт ступеней входных зон |  |  |  | + | + |
| Оформление и реконструкция входной зоны: установка дверей, и пластиковой зоны с расширенными дверями |  |  |  | + | + |
| Оформление входных полотен дверей«Вход». «На себя» |  | + | + | + | + |
| Резиновое покрытие – ячеистые коврики | + | + | + | + | + |
| Реконструкция и ремонт раздевалок, оснащение: установка двух уровневых вешалок в гардероб и тумбочек под обувь |  | + |  |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м от пола.  | + | + | + | + | + |
| На лестничных маршах установка информационных плакатов с номером этажа.  |  | + | + | + | + |
| Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.  | + | + | + | + | + |
| Установка дверей с плавными доводчиками |  | + |  |  |  |
| Установка поручней на путях следования – 1,2 этаж |  |  |  |  | + |
| Расширение зоны видеонаблюдения за перемещением инвалидов |  |  |  |  | + |
| Приобретение дополнительных кнопок вызова |  |  |  |  | + |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом: ликвидация порогов в кабинетах |  | + | + | + |  |
| Установка, визуальных ориентиров (номера кабинетов, таблички, стрелки движения) |  | + | + | + | + |
| Установка поручней по периметру групповых помещений  |  |  |  |  | + |
| Реконструкция санитарно-гигиенических комнат. |  |  |  |  | + |
| Реализация пассивной навигации: ремонт пола и покраска стен – правильный контраст |  | + | + | + | + |
| Закупка специализированной мебели и компьютерного оборудования, программного обеспечения |  |  |  | + | + |
| 5. | Система информации и связи (на всех зонах) | Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте | + |  |  |  |  |
| Приобретение специального оборудования для работы с людьми с ОВЗ |  |  |  | + | + |
| 6. | Обустройство пандуса эвакуационный выход  |  |  |  | + |  |
| 7. | Обследование здания и прилегающей территории на доступность |  | + |  |  |  |
| 8. | Заказ проекта доступности |  | + |  |  |  |
| 9. | Инструктаж работников ОУ |  | + | + | + | + |